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	УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации Карабашского городского округа 
от  _______________  № ______




Муниципальная программа
«Развитие дорожного хозяйства, повышение безопасности дорожного движения и создание безопасных условий передвижения пешеходов на территории Карабашского городского округа» 
(далее – Программа)

I. Оценка текущего состояния сферы дорожного хозяйства и транспорта в городе Челябинске

Автомобильные дороги являются основной частью транспортной системы Карабашского городского округа. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог, обеспечивающих связь между населенными пунктами Карабашского городского округа во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста округа, улучшение условий для предпринимательской деятельности и повышение качества жизни населения. Отсутствие дорог с твердым покрытием обуславливает значительные затраты на перевозки по грунтовым дорогам, которые в 1.8-2.2 раза выше, чем по дорогам с твердым покрытием и в 3-4 раза выше, чем по дорогам с усовершенствованным покрытием. Протяженность грунтовых муниципальных автомобильных дорог составляет 46,67 км.
	В течении долгого времени темпы износа сети автомобильных дорог были выше темпов ее восстановления. Ускоренный износ этих автомобильных дорог был обусловлен высоким темпом роста парка автотранспортных средств и интенсивности движения. При общей протяженности муниципальных автодорог 139,95 км, в том числе 78,9 км дорог с твёрдым пкрытием, объем капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог муниципального значения производился в объеме одной десятой от потребности.
За период, 2018 – 2023 годы, за счёт средств областного бюджета, выполнен ремонт проезжей части дорог с твёрдым покрытием  общей протяжённостью 29,8 км., что позволило достичь значение показателя соответствия дорог нормативным требованиям – 67%.
	В 2023 году проведена реконструкция транзитной а/д Миасс – Карабаш – Кыштым, проходящий через Карабашский городской округ.
	В 2021 году завершилась реконструкция улиц Металлургов и Комсомольская, в том числе реконструкция тротуаров  протяжённостью 2,9 км., обустройство техническими средствами организации дорожного движения.
	Неразвитость сельских дорог усугубляет проблемы и в социальной сфере из-за несвоевременного оказания срочной медицинской помощи, дополнительных потерь времени и ограничений на поездки.
	В жилых застройках многоквартирных домов 80-х годов 1 и 2 микрорайона проживает основная часть населения Карабашского городского округа. Ежедневно жители микрорайонов используют тротуары, пешеходные тропинки и дорожки, соединяющие дворовые территории и проходы к социально значимым объектам, к месту работы и тд. В результате износ тротуаров составляет 90 %. Данная проблема решается путём синхронизации с национальным проектом «Формирование современной городской среды» и реализацией инициативных проектов в части ремонта и обустройства проездов и тротуаров в рамках проектов благоустройства дворовых и междворовых пространств.
	В муниципальную собственность принята автомобильная дорога до военного городка № 1.
 	Тротуары отсутствуют в большинстве районов в частном секторе.
	Требуется приведение автобусных остановок общественного транспорта в соответствие с нормативными требованиями.
	Уровень удовлетворённости качеством дорог населением остаётся низким (менее 50%), в том числе по причине существенного преобладания грунтовых дорог в районах ИЖС, требующих регулярной отсыпки дополнительным материалом для поддержания нормативного состояния.
	По результатам проверок надзорных органов, предписано обустройство опасных участков дорог наружным освещением.
За 11 месяцев 2023 г. на территории Карабашского городского округа (в совокупности с подъездными междугородними автомобильными дорогами областного значения) зарегистрировано 15 дорожно – транспортных происшествий, в которых 22 участника дорожного движения были ранены, смертельно – травмированы нет, 4 ДТП произошли при сопутствующих неудовлетворительных условиях. В 2022 г. за аналогичный период времени было зарегистрировано 10 ДТП, 13 человек были ранены, смертельно-травмированных нет. 1 ДТП произошли при сопутствующих неудовлетворительных условиях. ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения зарегистрировано 1 ДТП, произошедших по вине пешеходов осталось на уровне аналогичного периода прошлого года – 1.  Количество ДТП совершенных с участием пешеходов осталось на уровне прошлого года 0 по причине нарушения проезда пешеходных переходов – 0. Основными причинами совершения ДТП нарушение не соответствие скорости конкретным условиям движения (справка ГИБДД). 
Анализ существующего состояния объектов улично-дорожной сети Карабашского городского округа показывает, что в настоящее время в силу объективных причин сформировался ряд проблем, требующих решения.
Существующая ситуация требует проведения мероприятий:
1.	Создание условий для вовлечения граждан в добровольные народные дружины в сфере безопасности дорожного движения, принятие мер по стимулированию деятельности указанных граждан (система поощрений);
2.	Приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей по профилактике дорожно-транспортного травматизма, а также оснащение аксессуаров одежды и личных вещей детей световозвращающими элементами, позволяющими обозначить пешехода на проезжей части, для выработки устойчивого понимания ПДД и снижения аварийности;
3.	обустройство нерегулируемых пешеходных переходов, непосредственно прилегающего к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения ул. Дзержинского МОУ СОШ №4, ул. Декабристов МОУ СОШ №2 ул. Металлургов МОУ СОШ №1;
4.	Создание безопасных условий для передвижения пешеходов (строительство тротуаров по ул. Дзержинского от пересечения с ул. Миасская до пересечения с ул. 3й Привокзальный переулок от МОУ СОШ № 4 и обустройство проезжей части барьерными ограждениями;
5.	Приведение автобусных остановок общественного транспорта в соответствие с нормативными требованиями (ул. Республики, Пролетарская, ул. Освобождения Урала);
6.	Обустройство опасных участков дорог наружным освещением (ул. Ленина, ул. Дзержинского, переулок Привокзальный);
7.	оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений ПДД на улицах Металлургов и ул. Пархоменко 16 Южный выезд;

II. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации Программы

Карабашский городской округ бурно развивается, в том числе сторятся промышленные предприятия, жилой комплекс, инфраструктура, благоустройство.
Для пространственного развития КГО стратегическое значение имеют автомобильные дороги. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения                 и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки. Значительная часть отраслей экономики КГО ориентирована в своей деятельности на использование автомобильного транспорта, эффективность которого связана с уровнем развития автомобильных дорог.
Дорожное хозяйство является важной составной частью производственной инфраструктуры региона и представляет собой мощный имущественный комплекс.
Осуществление дорожной деятельности в отношении дорог местного значения                        и обеспечение безопасности дорожного движения на них играет важную роль                                               в экономическом, политическом и социально-культурном развитии КГО.
В настоящее время современная развитая сеть автомобильных дорог общего пользования призвана стать основным инструментом реализации государственной политики, приоритетами которой являются ликвидация кризисных последствий                                     и восстановление темпов экономического развития.
Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства определены в Стратегии социально-экономического развития города Челябинска на период                      до 2035 года (далее – Стратегия), утвержденной решением Челябинской городской Думы от 29.06.2021 № 20/2 и соответствуют приоритету «Повышение качества жизни населения», в рамках которого основными задачами являются обеспечение широкого выбора ресурсов, продуктов, городских услуг, повышение их доступности для жителей и гостей города разных социальных групп, обеспечение безопасности и удовлетворенности населения пребыванием в городе.
Целью Программы в соответствии со Стратегией является улучшение транспортной связности и доступности территорий путем развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Достижение цели обеспечивается за счет решения приоритетных задач дорожной отрасли.


III. Сведения о взаимоувязке со стратегическими приоритетами, целями 
и показателями государственных программ

Программа является инструментом реализации транспортной политики.                                 Ее приоритеты и цели коррелируют с целями и задачами государственной программы Челябинской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности                            в Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 19.12.2019 № 552-П.  Мероприятия Программы направлены на достижение национальной цели развития Российской Федерации, определенной Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», на создание комфортной и безопасной среды для жизни и влияют на достижение целевого показателя: обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов.

IV. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения 
в дорожной отрасли

Основными задачами являются:
	1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населённых пунктов Карабашского городского округа путём выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий.
	2. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги, путём содержания дорог.
3. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов. 
4. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения.
5. Организация пассажирских перевозок
	Для выполнения поставленных задач, программой предусмотрены следующие мероприятия:
- Содержание УДС
- Содержание ОДД
- ямочный ремонт
- предоставление субсидий на пассажирские перевозки
- капитальный ремонт дорог
- отсыпка грунтовых дорог частного сектора
- обновление транспортных средств для пассажирских перевозок
- строительство дорог
- проведение акций по БДД для населения различных возрастных групп
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