|  | Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства, повышение безопасности дорожного движения и создание безопасных условий передвижения пешеходов на территории Карабашского городского округа» |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства, повышение безопасности дорожного движения и создание безопасных условий передвижения пешеходов на территории Карабашского городского округа»

(далее - Программа)

- Основные положения

| Куратор Программы | Коробейников Вячеслав Владимирович, заместитель главы по городскому хозяйству |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Карабашского городского округа |  |
| Соисполнители Программы | Отдел капитального строительства администрации Карабашского городского округа Управление образования Карабашского городского округа Отдел муниципального имущества Карабашского городского округа |  |
| Участники Программы |  |  |
| Период реализации Программы | 2025-2027 годы |  |
| Цели/задачи Программы | Цель: Создание условий для обеспечения охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на улично-дорожной сети Карабашского городского округа. | Задача 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населённых пунктов Карабашского городского округа путём выполнения инженерно-эксплуатационных и ремонтных мероприятий. |
|  |  | Задача 2. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги, путём содержания дорог. |
|  |  | Задача 3. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов. |
|  |  | Задача 4. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения. |
|  |  | Задача 5. Организация пассажирских перевозок |
| Подпрограммы (при наличии) | - |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (тыс. руб.) | 102015,60 |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой | Национальная цель в соответствии Указом Президента России от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»: Комфортная и безопасная среда для жизни. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Цель проекта — создание современной, комфортной и надёжной транспортной инфраструктуры. Целевой показатель национальной цели: Повышение безопасности участников дорожного движения Государственная программа Челябинской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области», утверждена постановлением Правительства Челябинской области от 19.12.2019 № 552-П. |  |

2. Показатели Программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за 2024 год | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Цель Программы «Создание условий для обеспечения охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на улично-дорожной сети Карабашского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля асфальтированных дорог соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог местного значения | % | 68,7 | 69,5 | 70 | 71 |  |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Карабашского городского округа Отдел капитального строительства администрации Карабашского городского округа |
| 1.2. | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог после капитального ремонта | м | 730 | 700 | 700 | 700 |  |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Карабашского городского округа Отдел капитального строительства администрации Карабашского городского округа |
| 1.3. | Снижение смертности при ДТП, %. | % | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Карабашского городского округа Отдел капитального строительства администрации Карабашского городского округа |
| 1.4. | Количество пострадавших при ДТП, чел. | Чел. | 15 | 14 | 13 | 12 |  |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Карабашского городского округа Отдел капитального строительства администрации Карабашского городского округа |
| 1.5. | Количество проведённых акций по БДД для населения различных возрастных групп | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | Управление образования Карабашского городского округа |
| 1.6. | Сохранение муниципальных маршрутов пассажирских перевозок по регулируемым тарифам | шт | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Карабашского городского округа |
| 1.7 | Обновление транспортных средств для пассажирских перевозок | шт | 0 | 2 |  |  |  |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Карабашского городского округа |

3. План достижения показателей Программы в 2025 году

(контрольные точки)

| № п/п | Показатели Программы | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Показатели проектной части Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля асфальтированных дорог соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог местного значения | % |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 69,5 |
| 1.2. | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог после капитального ремонта | м |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 700 |
| 2. | Показатели процессной части Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Снижение смертности при ДТП, %. | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 2.2. | Количество пострадавших при ДТП, чел. | чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| 2.3. | Количество проведённых акций по БДД для населения различных возрастных групп | шт |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 1 | 10 |
| 2.4. | Сохранение муниципальных маршрутов пассажирских перевозок по регулируемым тарифам | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.5 | Обновление транспортных средств для пассажирских перевозок | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Отдел муниципального имущества Карабашского городского округа |

4. Структура Программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Региональный проект «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Отдел капитального строительства администрации Карабашского городского округа |  | Срок реализации: 2025-2027 годы |  |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населённых пунктов Карабашского городского округа путём выполнения инженерно-эксплуатационных и ремонтных мероприятий | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативном состоянии | Доля асфальтированных дорог соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог местного значения Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог после капитального ремонта |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие дорожного хозяйства, повышение безопасности дорожного движения и создание безопасных условий передвижения пешеходов на территории Карабашского ГО» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Карабашского городского округа |  | Срок реализации: 2025-2027 годы |  |
| 2.1. | Задача 2. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги, путём содержания дорог. | Содержание улично-дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями | Доля асфальтированных дорог соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог местного значения. Снижение смертности при ДТП. Количество пострадавших при ДТП. |
| 2.2. | Задача 3. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов. | Развитие системы средств организации дорожного движения и повышение гражданской ответственности и культуры поведения участников дорожного движения | Снижение смертности при ДТП. Количество пострадавших при ДТП. Количество проведённых акций по БДД для населения различных возрастных групп |
| 2.3. | Задача 4. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения. |  |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Организация пассажирских перевозок» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Карабашского городского округа Отдел муниципального имущества администрации Карабашского городского округа |  | Срок реализации: 2025-2027 годы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.1. | Задача 5. Организация пассажирских перевозок | Обеспечение населения бесперебойным регулярным сообщением пассажирским транспортом на территории Карабашского городского округа | Сохранение муниципальных маршрутов пассажирских перевозок по регулируемым тарифам Обновление транспортных средств для пассажирских перевозок |

5. Финансовое обеспечение Программы

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| --- | --- |

|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 |  | 7 |
| Всего, в т. ч.: |  | 34005,20 | 34005,20 | 34005,20 |  | 102015,60 |
| Областной бюджет |  | 12979,90 | 12979,90 | 12979,90 |  | 38939,70 |
| Местный бюджет |  | 21025,30 | 21025,30 | 21025,30 |  | 63075,90 |
| - Региональный проект «Качественные и безопасные дороги» |  |  |  |  |  |  |
| всего, в т. ч.: |  | 10505,20 | 10505,20 | 10505,20 |  | 31515,60 |
| Областной бюджет, в т.ч.: |  | 9979,90 | 9979,90 | 9979,90 |  | 29939,70 |
| Местный бюджет, в т.ч.: |  | 525,30 | 525,30 | 525,30 |  | 1575,90 |
| Ответственный исполнитель: Отдел капитального строительства администрации Карабашского городского округа |  | 10505,20 | 10505,20 | 10505,20 |  | 31515,60 |
| - Комплекс процессных мероприятий «Развитие дорожного хозяйства, повышение безопасности дорожного движения и создание безопасных условий передвижения пешеходов на территории Карабашского ГО» |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет всего, в т.ч.: |  | 17500,00 | 17500,00 | 17500,00 |  | 52500,00 |
| Ответственный исполнитель: Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Карабашского городского округа |  | 17500,00 | 17500,00 | 17500,00 |  | 52500,00 |
| - Комплекс процессных мероприятий «Организация пассажирских перевозок» |  |  |  |  |  |  |
| всего, в т. ч.: |  | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 |  | 18000,00 |
| Областной бюджет, в т.ч.: |  | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |  | 9000,00 |
| Местный бюджет, в т.ч.: |  | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |  | 9000,00 |
| Ответственный исполнитель: Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Карабашского городского округа |  | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 |  | 18000,00 |

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства

администрации Карабашского городского округа			                                                                                                     И.И. Наумова