|  | Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства, повышение безопасности дорожного движения и создание безопасных условий передвижения пешеходов на территории Карабашского городского округа» |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

регионального проекта ««Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования»»

(далее – Проект)

- Основные положения

| Краткое наименование Проекта | Жильё |  | Срок реализации Проекта | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Куратор Проекта | Коробейников Вячеслав Владимирович |  | Заместитель главы по городскому хозяйству |  |  |
| Ответственный исполнитель Проекта | Зарипова Земфира Шакировна |  | Отдел капитального строительства администрации Карабашского городского округа |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации | 1. | Государственная программа Челябинской области | Государственная программа Челябинской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области», утверждена постановлением Правительства Челябинской области от 19.12.2019 № 552-П. |  |  |
|  | 1.1. | Подпрограмма государственной программы Челябинской области | Реализация Проекта |  |  |

2. Показатели Проекта

| № п/п | Показатели Проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение за предшеству-ющий год | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастаю-щий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населённых пунктов Карабашского городского округа путём выполнения инженерно-эксплуатационных и ремонтных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Доля асфальтированных дорог соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог местного значения |  | м | 69,5 |  | 70,00 | 71,00 | 72,00 |  | Возрастающий | да |
| 1.2 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог после капитального ремонта |  | м | 700 |  | 800 | 800 | 800 |  |  | нет |

3. План достижения показателей Проекта в 2025 году

| № п/п | Показатели Проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населённых пунктов Карабашского городского округа путём выполнения инженерно-эксплуатационных и ремонтных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля асфальтированных дорог соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог местного значения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 1.2 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог после капитального ремонта | м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | - | 800 |

4. Мероприятия (результаты) Проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за предшеству-ющий год | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населённых пунктов Карабашского городского округа путём выполнения инженерно-эксплуатационных и ремонтных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля асфальтированных дорог соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог местного значения | % | 69,9 |  | 70 | 71 | 72 |  | Осуществление строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов улично-дорожной сети Карабашского ГО | Оказание услуг (выполнение работ) | - |
| 1.2 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог после капитального ремонта | м | 700 |  | 800 | 800 | 800 |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение Проекта

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | Всего |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |
| Всего на реализацию Проекта, в т. ч.: |  | 10505,20 | 10505,20 | 10505,20 |  | 31515,60 |
| Областной бюджет всего, в т. ч.: |  | 9979,90 | 9979,90 | 9979,90 |  | 29939,70 |
| Местный бюджет всего, в т. ч.: |  | 525,30 | 525,30 | 525,30 |  | 1575,90 |
| Ответственный исполнитель: Отдел капитального строительства администрации Карабашского ГО |  | 10505,20 | 10505,20 | 10505,20 |  | 31515,60 |

6. План реализации проекта в текущем году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждаю-щего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населённых пунктов Карабашского городского округа путём выполнения инженерно-эксплуатационных и ремонтных мероприятий | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Достижение доли асфальтированных дорог соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог местного значения | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог после капитального ремонта | - | - | - | - | - |

Начальник отдела ЖКХ             			                                                                                                     И.И. Наумова