|  | Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства, повышение безопасности дорожного движения и создание безопасных условий передвижения пешеходов на территории Карабашского городского округа» |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Развитие дорожного хозяйства, повышение безопасности дорожного движения и создание безопасных условий передвижения пешеходов на территории Карабашского ГО»

(далее - комплекс процессных мероприятий)

- Основные положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Наумова Ирина Ивановна | Отдел жилищно-коммнального хозяйства Карабашского городского округа |
| --- | --- | --- |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за 2024 год | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 2. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги, путём содержания дорог. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Снижение смертности при ДТП, %. Количество проведённых акций по БДД для населения различных возрастных групп | % | 10 |  | 10 | 10 | 10 |  | ОЖКХ |
| 2. | Задача 3. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество пострадавших при ДТП, чел. | чел | 14 |  | 13 | 12 | 11 |  | ОЖКХ |
| 3 | Задача 4. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество проведённых акций по БДД для населения различных возрастных групп | шт | 10 |  | 10 | 10 | 10 |  | Управление образования КГО |

- Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприя-тия (результата) | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за 2024 год | Значение показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 2. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги, путём содержания дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | содержание объектов улично-дорожной сети Карабашского городского округа | Приобрете-ние товаров, работ, услуг | км | Осуществляются закупки товаров, работ и услуг | 140,2 |  | 140,2 | 140,2 | 140,2 |  |
| 2. | Задача 3 Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Внедрение и содержание средств организации дорожного движения | Оказание услуг (выполне-ние работ) | км | Осуществляются закупки товаров, работ и услуг | 140,2 |  | 140,2 | 140,2 | 140,2 | - |
|  | Задача 4. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | проведение акций по БДД для населения различных возрастных групп | В пределах компетенции и в соответствии с учебным планом | шт | Поводятся агитационные, тренировочные тематические занятия,мероприятия | 10 |  | 10 | 10 | 10 |  |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | Всего |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 |  | 7 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т. ч.: |  | 17500,00 | 17500,00 | 17500,00 |  | 52500,00 |
| Местный бюджет всего, в т. ч.: |  | 17500,00 | 17500,00 | 17500,00 |  | 52500,00 |
| Ответственный исполнитель: ОЖКХ |  | 17500,00 | 17500,00 | 17500,00 |  | 52500,00 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача 2. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги, путём содержания дорог |  |  |  |
| 1. Содержание объектов улично-дорожной сети Карабашского ГО |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1. Услуга оказана (работы выполнены) | 31.12.2025 | ОЖКХ | Акт приемки выполненных работ |
| Задача 3 Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов |  |  |  |
| 1. Внедрение и содержание технических средств организации дорожного движения |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1. Услуга оказана (работы выполнены) | 31.12.2025 | ОЖКХ | Акт приемки выполненных работ |
| Задача 4 Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения |  |  |  |
| 1. Отчёт о проведении акций (в рамках комиссии по безопасности дорожного движения) | 30.06.2025 | ОЖКХ Управление образования КГО | Включение отчёта в протокол заседания комиссии БДД |
| 2. Отчёт о проведении акций (в рамках комиссии по безопасности дорожного движения) | 30.01.2026 | ОЖКХ Управление образования КГО | Включение отчёта в протокол заседания комиссии БДД |

Начальник ОЖКХ                         			                                                                                                     И.И. Наумова