



 КАРАБАШСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
[bookmark: OLE_LINK1]Краткая информация по состоянию на 30.11.2024 год 
ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ
Бюджет РП
	Наименование РП
	Ассигнования, руб.
	Фактическое исполнение
(кассовое исполнение),
руб.
	% исполнения

	
	Итого
	МБ
	ОБ
	ФБ
	Факт
	МБ
	ОБ
	ФБ
	Итого
	МБ
	ОБ
	ФБ

	1
	2=3+4+5
	3
	4
	5
	6=7+8+9
	7
	8
	9
	10=6/2х100
	11=7/3х100
	12=8/4х100
	13=9/5х100

	[bookmark: OLE_LINK3]НП «Жилье и городская среда»

	«Формирование комфортной городской среды»
(Благоустройство 1 дворовой и 1 общественной территории) Реализация программ формирования современной городской среды
	4 109 615,72
	611 415,72
	186          500,00
	3 311      700,00
	620 323,00
	92 289,
71
	28144,84
	499 888,45
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	«Чистая вода»
(Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения)


	48 234 900,00
	4  684 600,00
	172         400,00
	41 807   900,00
	30074657,69
	30078,87
	1202050,82
	28842528,0
	62,35
	0,64
	68,98
	68,98

	НП «Образование»

	«Современная школа» Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам
	7610380,99
	3880,99
	304     265,79
	7302234,21
	5908043,80
	3880,99
	236171,02
	5667991,79
	77,63
	77,63
	77,63
	77,63

	«Социальная активность»
(Мероприятия в области  молодежной политики) - Мероприятия в области молодежной политики в рамках муниципальной программы "Молодежная политика в Карабашском 
городском округе"
	448                       000,00
	
50 000,00

	398      000,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Региональный проект
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» - Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	579 200,00
	0
	23         168,30
	556031,70
	506347,60
	0
	20254,17
	486093,43
	87
	0
	87
	87

	НП «Демография»

	«Финансовая поддержка семей, при рождении детей»
 Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области от 27 октября 2005 года № 417-ЗО «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка»
	552 100,00
	-
	552 100,00
	-
	470708,28
	-
	470708,28
	-
	86,0
	-
	86,0
	-



Результаты РП:
	Ожидаемый результат на 2024 год
	Текущий статус
	Риски

	     РП «Формирование комфортной городской среды» 

	1 дворовая  территория, и 1 общественная территория.
	Заключены Муниципальный контракты:
- на благоустройство дворовой территории д.29, ул. Комсомольская, № 0169300040523000022 от 30.10.2023г. на сумму  3 489 292,72 руб. Срок выполнения работ с 15.04.2024г., окончание – до 01.08.2024г. Работы выполнены в срок на 30.08.2024г. – 98%. 
- благоустройство общественной территории по ул. Свердлова, МК № 0169300040523000021 от 27.10.2023г. на сумму  620 323,00 руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
	-

	
                                                                                                                 РП «Чистая вода»

	Реконструкция водозаборы оз. Серебры на территории Карабашского городского округа 
	Контракт заключен в 27.12.2021  № 0169300040521000028, цена контракта167 990 070 рублей. Место нахождения объекта: г. Карабаш, Озерная 1В. Начало строительства  19.01.2022г.
Осуществлена врезка в существующий водовод В1 и В9. Установлены емкости исходной и очищенной воды,  пожарные емкости. На станции очистки установлена кран-балка. Установили ворота. Смонтировали 7 фильтров для станции очистки,  систему вентиляции и два отстойника. Получено заключение проектной документации, прошедшей повторную экспертизу от 10.10.2023г. Установили крышные вентиляторы, Привезли блочно-модульную насосную станцию и  комплектную трансформаторную подстанцию. Продолжается монтаж оборудования станции очистки воды. Выполняется монтаж электрооборудования. Договор с подрядчиком расторгнут. В  декабре будет заключен контракт с новым подрядчиком. 

	Техническая готовность объекта 48,9%

	
	РП «Современная школа»
	

	Карабашский городской округ.
Эффективность использования муниципальным образованием субсидии оценивается Министерством образования
на основе следующих целевых показателей:
1) Увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих предметную область
«Технология» по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-
технической базе, от общего числа детей указанной категории;
2) Увеличение доля детей с ограниченными  возможностями здоровья, обучающихся в  коррекционных школах в
условиях современной здоровье сберегающих образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный
образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей.
	По данному мероприятию проведены аукционные процедуры, в следствие чего заключены контракты.
	

	Карабашский городской округ.
МКОУ «ОШИ» г.Карабаша.
Поставка оргтехники
	Контракт от  21.02.2024 г.  № 10
Заказчик:  МКОУ "Общеобразовательная школа-интернат г.Карабаша".
Цена  контракта:  145 899,00 рублей
в том числе:
ФБ –139 970,92
ОБ – 5 832,24
МБ - 95,84
Поставщик : Общество с ограниченной ответственностью «Соробан»
Предмет контракта: Поставка оргтехники
Дата заключения контракта : 21.02.2024
Дата завершения работ : 01.06.2024
Кассовое исполнение на 28.06.2024 : 145899,00 рублей
	

	Карабашский городской округ.
МКОУ «ОШИ» г.Карабаша.
Поставка стендов
	Контракт от 21.02.2024 г.  № 11
Заказчик:  МКОУ "Общеобразовательная школа-интернат г.Карабаша".
Цена  контракта:  449 545,00 рублей
в том числе:
ФБ – 431 279,36
ОБ -  17 970,33 
МБ -  295,31
Поставщик : Общество с ограниченной ответственностью «Региональный системный интегратор»
Предмет контракта: Поставка стендов
Дата заключения контракта : 21.02.2024
Дата завершения работ : 01.06.2024
Кассовое исполнение на 28.06.2024 : 449545,00 рублей.
	

	Карабашский городской округ.
МКОУ «ОШИ» г.Карабаша.
Поставка многофункциональных устройств

	Контракт от 04.03.2024 г.  № 0369300192924000001
Заказчик:  МКОУ "Общеобразовательная школа-интернат г.Карабаша".
Цена  контракта: 257 823, 26  руб.
в том числе:
ФБ – 247 347,55
ОБ – 10 306,35 
МБ -  169,36
Поставщик : Общество с ограниченной ответственностью «Соробан»
Предмет контракта: Поставка многофункциональных устройств
Дата заключения контракта : 04.03.2024
Дата завершения работ : 01.06.2024
Кассовое исполнение на 28.06.2024 : 257823,26 рублей
	

	Карабашский городской округ.
МКОУ «ОШИ» г.Карабаша.
Поставка экранов проекционных

	Контракт от  04.03.2024 г.  №  0369300192924000002
Заказчик:  МКОУ "Общеобразовательная школа-интернат г.Карабаша".
Цена  контракта:  67 209, 22  руб.
в том числе:
ФБ –  64 478,41
ОБ --  2 686,66 
МБ --  44,15
Поставщик : Общество с ограниченной ответственностью «Навигатор»
Предмет контракта: Поставка экранов проекционных
Дата заключения контракта : 04.03.2024 г.
Дата завершения работ : 01.06.2024 г.
Кассовое исполнение на 28.06.2024 : 67209,22 рублей
	

	Карабашский городской округ.
МКОУ «ОШИ» г.Карабаша.
Оснащение оборудованием учебной мастерской общеобразовательной школы

	Контракт от 11.03.2024 г.  №  0369300192924000003
Заказчик:  МКОУ "Общеобразовательная школа-интернат г.Карабаша".
Цена  контракта:  491 138,68 руб.
в том числе:
ФБ – 471 183,03
ОБ – 19 633,02 
МБ – 322,63
Поставщик : ИП Кузнецов Евгений Владимирович
Предмет контракта: Оснащение оборудованием учебной мастерской
Дата заключения контракта : 11.03.2024
Дата завершения работ : 01.06.2024
Кассовое исполнение на 28.06.2024 : 491138,68  рублей
	

	Карабашский городской округ.
МКОУ «ОШИ» г.Карабаша.
Оснащение оборудованием учебной мастерской общеобразовательной школы


	Контракт от 21.02.2024 г.  №  0369300192924000004
Заказчик:  МКОУ "Общеобразовательная школа-интернат г.Карабаша".
Цена  контракта:  355 189,38 руб.
в том числе:
ФБ – 340 757,55
ОБ --  14 198,51 
МБ -   233,32
Поставщик :  ИП Шахвердян Лиана Лерниковна
Предмет контракта: : Оснащение оборудованием учебной мастерской
Дата заключения контракта : 11.03.2024
Дата завершения работ : 01.06.2024
Кассовое исполнение на 28.06.2024 : 355189,38 рублей
	

	Карабашский городской округ.
МКОУ «ОШИ» г.Карабаша.
Поставка оборудования для обучения трудовым процессам
	Контракт от 13.03.2024 г.  №  0369300192924000005
Заказчик:  МКОУ "Общеобразовательная школа-интернат г.Карабаша".
Цена  контракта:  238 599,59 руб.
в том числе:
ФБ –  228 904,96
ОБ --  9 537,89 
МБ – 156,74
Поставщик : ИП Быстров Алексей Игоревич
Предмет контракта: Поставка оборудования для обучения трудовым процессам
Дата заключения контракта : 13.03.2024
Дата завершения работ : 01.06.2024
Кассовое исполнение на 28.06.2024 : 238599,59 рублей
	

	Карабашский городской округ.
МКОУ «ОШИ» г.Карабаша.
Поставка персонального компьютера
	Контракт от 11.03.2024 г.  № 0369300192924000006
Заказчик:  МКОУ "Общеобразовательная школа-интернат г.Карабаша".
Цена  контракта:  1 377 000,00 руб.
в том числе:
ФБ – 1 321 050,58
ОБ – 55 044,87 
МБ -  904,55
Поставщик : Общество с ограниченной ответственностью «АРМТЕКС»
Предмет контракта: Поставка персонального компьютера
Дата заключения контракта : 11.03.2024
Дата завершения работ : 01.06.2024
Кассовое исполнение на 28.06.2024 : 1377000,00 рублей
	

	Карабашский городской округ.
МКОУ «ОШИ» г.Карабаша.
Поставка микроскопов
	Контракт от 13.03.2024 г.  № 0369300192924000007
Заказчик:  МКОУ "Общеобразовательная школа-интернат г.Карабаша".
Цена  контракта:  105 133,70 руб.
в том числе:
ФБ – 100 861,97
ОБ – 4 202,67 
МБ – 69,06
Поставщик : ИП Терехов Яков Иванович
Предмет контракта: Поставка микроскопов
Дата заключения контракта : 13.03.2024
Дата завершения работ : 01.06.2024
Кассовое исполнение на 28.06.2024 : 105133,70 рублей

	

	Карабашский городской округ.
МКОУ «ОШИ» г.Карабаша.
Поставка музыкального оборудования

	Контракт от 12.03.2024 г.  № 0369300192924000008
Заказчик:  МКОУ "Общеобразовательная школа-интернат г.Карабаша".
Цена  контракта:  217 704,12  руб.
в том числе: 
ФБ – 208 858,50
ОБ – 8 702,61 
МБ -  143,01
Поставщик : ИП Епифанов Андрей Александрович
Предмет контракта: Поставка музыкального оборудования
Дата заключения контракта : 12.03.2024
Дата завершения работ : 01.06.2024
Кассовое исполнение на 28.06.2024 : 217704,12 рублей

	

	Карабашский городской округ.
МКОУ «ОШИ» г.Карабаша.
Поставка проекторов,подключаемых к компьютеру
	Контракт от 18.03.2024 г.  №   0369300192924000009
Заказчик:  МКОУ "Общеобразовательная школа-интернат г.Карабаша".
Цена  контракта:  583 920,60  руб.
в том числе:
ФБ – 560 195,10
ОБ – 23 341,92 
МБ --  383,58
Поставщик : ИП Лебедев Никита Алексеевич
Предмет контракта: Поставка проекторов,подключаемых к компьютеру
Дата заключения контракта : 18.03.2024
Дата завершения работ : 01.06.2024
Кассовое исполнение на 28.06.2024 : 583 920,60   рублей
	

	Карабашский городской округ.
МКОУ «ОШИ» г.Карабаша.
Поставка мебели
	Контракт от 15.03.2024 г.  №   0369300192924000010
Заказчик:  МКОУ "Общеобразовательная школа-интернат г.Карабаша".
Цена  контракта:  1 048 881,25 руб.
в том числе:
ФБ – 100 623,75
ОБ – 41 928,49 
МБ – 689,01
Поставщик : Общество с ограниченной ответственностью « Офис-2000»
Предмет контракта: Поставка мебели
Дата заключения контракта : 15.03.2024
Дата завершения работ : 01.06.2024
Кассовое исполнение на 28.06.2024 : 1048881,25 рублей
	

	Карабашский городской округ.
МКОУ «ОШИ» г.Карабаша.
Поставка мебели
	Контракт от 07.06.2024 г.  №  4
Заказчик:  МКОУ "Общеобразовательная школа-интернат г.Карабаша".
Цена  контракта:  570 000,00 руб.
в том числе:
ФБ – 546840,11
ОБ – 22785,46 
МБ – 374,13
Поставщик : ИП Мусихин Максим Павлович
Предмет контракта: Поставка мебели
Дата заключения контракта : 07.06.2024
Дата завершения работ : 01.08.2024
Кассовое исполнение на 30.09.2024 : 570 000,00 рублей
	

	                                РП «Социальная активность» (Мероприятия в области молодежной политики)
	

		Мероприятия в области молодежной политики 



		На 30.11.2024г. заключено – 0 (ноль) контрактов, исполнены и оплачены на сумму 0,00 руб. (ОБ). 0,00 руб. (МБ) – на приобретение призовой продукции под отчет.


На начало 2024 года запланировано 1 мероприятие, по состоянию на 30.11.2024г. исполнено 1 мероприятие.
	

	РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях :
 увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет ,вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами ;
участие в мероприятиях, организованных региональным центром патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард»;
разработка и реализация комплекса мер, направленных на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащимся общеобразовательных организаций

	По данному мероприятию ассигнования предусмотрены на фонд оплаты труда по должности Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в количестве 1 штатной единицы (СОШ № 1 – 0,5 ст.; СОШ № 2 – 0,25 ст.; СОШ  № 4 – 0,25ст.)
	-


	РП «Финансовая поддержка семей при рождении ребенка» 

	Удельный вес граждан ,имеющих детей ,которым назначено пособие от общего числа обратившихся ,% 
100




100
	Выплаты производятся всем заявителям в соответствии с административным регламентом по предоставлению услуги.
 По состоянию на 30  ноября 2024 года 69 семьи получили выплаты на общую сумму 463 752,00 руб., услуги банка составили 6 956,28 руб.
Итого до индексации в сумме  6 360,00 руб., выплату получили 23 семьи на общую сумму 146 280,00 руб.,после индексации выплату в сумме 6614,00руб. получили 46 семья на общую сумму 
 317 472,00 руб.
Выплаты производяться всем заявителям в соответствии с административным регламентом по предоставлению услуги.
В размере по 6614,00руб. выплачено за ноябрь: на 1- го ребенка – 2 семьям , на 2-го ребенка – 1 семье, на 3-го ребенка –1 семье, на 4 - го ребенка - 0 семьям, на 5-го ребенка - 1 семье.

	-





Результат достигнут

	« Центр Культурного Развития »

	Строительство Центра Культурного развития по адресу: Россия, Челябинская область, город Карабаш, улица 23 годовщины Октября, 11
	Продолжается реализация проекта по строительству Центра культурного развития по адресу: г. Карабаш, ул. 23 годовщины Октября, 11 (Муниципальный контракт от 12.05.2022 года № 0169300040522000005).
Заказчик: Администрация Карабашского городского округа, Подрядчик: ООО «Уральская Чернозёмная Компания» 
Стоимость контракта 252 245 827, 83 рублей
в том числе: ФБ – 125 307 900,00 руб.
                      ОБ – 123 978 827,83 руб.
                      МБ – 2 959 100,00 руб.
Соглашением между Администрацией Карабашского городского округа и Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области предусмотрено финансирование на объекты культуры на 2024 год, в размере 51 293 500,00 (ОБ – 51 242 200,00, МБ – 51 300,00)  рублей.
Проектная организация ООО «КазРемПроект» проводит работу по корректировке проекта. Получена экспертная оценка главного инженера-проектировщика. Получено положительное заключение повторной государственной экспертизы  ОГАУ «Госэкспертизы Челябинской области» от 26.01.2024 г. на предмет достоверности определения сметной стоимости строительства объекта. Планируется финансирование корректировки проектно-сметной документации.
На объекте осуществляется строительный контроль организацией ООО «СМУ «СтройПром». 
Основные строительно-монтажные работы завершены. Закончено обустройство автомобильной стоянки. Устанавливается мультимедийное оборудование, монтаж потолков, установка противопожарной шторы и лестницы, сборка и установка кресел в зрительном зале, локально внутренние отделочные работы, завершаются работы по устройству ограждения территории.
Объект строительства подключен к источникам электроэнергии, а также системе отопления и водоснабжения.
В связи со сложностью финансирования, определяемой казначейским сопровождением контракта, от подрядной организации поступило письмо-уведомление о приостановке строительства с 01.08.2024.
Заключено дополнительное соглашение № 21 от 21.11 об увеличении цены контракта, в рамках постановления Правительства РФ № 1315, цена контракта с увеличением – 296 699 309,97 руб. Дополнительное соглашение размещено в ЕИС. (Доавансирование и оплата выполненных работ планируется из средств субсидии 2024 года, а также остатков дотации). Подрядчик выставил счет на оплату выполненных работ.
Планируется заключение дополнительного соглашения на производство дополнительных работ (Подготовительные работы, Вертикальная планировка, Конструктивные решения, Наружные сети водоснабжения, Наружные сети водоотведения, Устройство ливневой канализации, Система автоматизации и диспетчеризации инженерных систем) общей стоимостью 101 207 643,00 руб., рассматриваются технические решения и локальные расчеты. Направлено письмо в МинСтрой и МинКульт для рассмотрения возможности финансирования.
Объект находится на стадии подготовки к вводу в эксплуатацию. 
Планируемое завершение строительства – до 28.12.2024 г.
Техническая готовность – 92 %.
	-

	 «Благоустройство территорий рекреационного назначения»
«Серебры-зеркало души» ( не в рамках НП )

	Серебры - зеркало души. Развитие городской территории вокруг озера Серебры как инструмент поддержания здоровья жителей Карабаша.
Место нахождения Объекта (место выполнения работы): общественно природная территория в северной части города Карабаш Челябинской области, в пределах земельных участков № 74:29:0000000:1964, 74:29:0000000:1965, 74:29:0101013:476, 74:29:0101013:3 ограниченных улицей Ключевая с южной стороны, с северной – береговой линией озера Серебры.
	Продолжается реализация проекта «Серебры - зеркало души. Развитие городской территории вокруг озера Серебры как инструмент поддержания здоровья жителей Карабаша» (Муниципальный контракт  от 12.05.2023 года № 0169300040523000010)
Заказчик: Администрация Карабашского городского округа,  Подрядчик: ООО «ПромСтрой»
Стоимость контракта - 147 450 512,12 руб. (увеличение цены Распоряжение от 26.09.2023г. № 785)
в том числе: ФБ – 70 000 000,00 руб. (грант)
                      ОБ – 73 520 920,95 руб.
                      МБ – 3 929 591,17 руб.
Соглашением межу Администрацией Карабашского городского округа и Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области предусмотрено финансирование на благоустройство мест отдыха на 2024 год, в размере 51 624 315,00 (ОБ – 49 043 100,00, МБ –2 581 215,00)  рублей.
Организация ООО «Проектная группа 8» осуществляет авторский надзор на объекте, также заключен контракт с ООО «РАО.Эксперт», осуществляющим строительный контроль.
Процент выполнения работ по функциональным зонам:
Городской пешеходный маршрут - 95%; 
Городкая бухта на озере Серебры - 75%; 
"Парящий путь" у озера Серебры - 99%; 
Природная зона отдыха - 95%;
Веревочный городок с тарзанкой - 100%; 
Смотровая площадка - 100%; 
Экотропа и терренкур - 95%; 
Входная зона туристического центра - 99%.
Выполнены следующие комплексы, в соответствии с контрактом: площадка ТБО, автобусная остановка, доп. работы (газон, брусчатка, бортовой камень), непредвиденные работы (земляные), велопарковка, пейзажная рамка, лежак, павильон туалета, арт-объекты (МАФ), покрытие из гранитного отсева, инфостенды, подиум, раздевалка, веревочный городок с тарзанкой. Завершаются работы по обустройству Парящего пути и Многофункционального туристического центра.
Правительством Челябинской области выделены средства в размере 5 360,30 тыс. руб. на восстановительные работы на территории благоустройства, возникшие из-за паводков в июле-августе этого года. Подготовлено дополнительное соглашение со сроков выполнения работ до 15.11., восстановительные работы фактически выполнены.
Также, заключено дополнительное соглашение на производство доп. работ – ограждение, освещение, отсыпка. Цена контракта составляет 155 148 662,44 рублей.
Планируемое завершение благоустройства территории – до 15.12.2024г. 
Фактическая готовность – 100 %.
	  -
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