КАРАБАШСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Краткая информация по состоянию на 28.06.2024 год

ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ

Бюджет РП

| Наименование РП | Ассигнования, руб. |  |  |  | Фактическое исполнение (кассовое исполнение), руб. |  |  |  | % исполнения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | МБ | ОБ | ФБ | Факт | МБ | ОБ | ФБ | Итого | МБ | ОБ | ФБ |
| 1 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8+9 | 7 | 8 | 9 | 10=6/2х100 | 11=7/3х100 | 12=8/4х100 | 13=9/5х100 |
| НП «Жилье и городская среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Формирование комфортной городской среды» (Благоустройство 1 дворовой и 1 общественной территории) Реализация программ формирования современной городской среды | 4 109 615,72 | 611 415,72 | 186 500,00 | 3 311 700,00 | 620323,00 | 92289, 71 | 28144,84 | 499888,45 | 15,09 | 15,09 | 15,09 | 15,09 |
| «Чистая вода» (Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения) | 48 234 900,00 | 4 684 600,00 | 1 742 400,00 | 41 807 900,00 | 30074657,69 | 30078,87 | 1202050,82 | 28842528,0 | 68,98 | 0,64 | 68,98 | 68,98 |
| НП «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Современная школа» Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | 7 611 500,00 | 5 000 ,00 | 304 300,00 | 7 302 200,00 | 2885984,52 | 1895,8 | 115365,75 | 2768722,97 | 37,92 | 37,92 | 37,92 | 37,92 |
| «Социальная активность» (Мероприятия в области молодежной политики) - Мероприятия в области молодежной политики в рамках муниципальной программы "Молодежная политика в Карабашском городском округе" | 598 000,00 | 200 000,00 | 398 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» - Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 579 200,00 | 0 | 23 200,00 | 556 000,00 | 346 232,00 | 0 | 13849,47 | 332382,53 | 59 | 0 | 59 | 59 |
| НП «Демография» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Финансовая поддержка семей, при рождении детей» Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области от 27 октября 2005 года № 417-ЗО «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» | 552 100,00 | - | 552 100,00 | - | 269827,60 | - | 269827,60 | - | 48,87 |  | 48,87 |  |

Результаты РП:

| Ожидаемый результат на 2024 год | Текущий статус | Риски |
| --- | --- | --- |
| РП «Формирование комфортной городской среды» |  |  |
| Карабашский городской округ. Благоустройство 1 дворовой территории и 1 общественная территория. | Заключены муниципальный контракты: - на благоустройство дворовой территории д.29, ул. Комсомольская, № 0169300040523000022 от 30.10.2023г. на сумму 3 489 292,72 руб. Срок выполнения работ с 15.04.2024г., окончание – до 01.08.2024г. - на благоустройство общественной территории по ул. Свердлова, МК № 0169300040523000021 от 27.10.2023г. на сумму 620 323,00 руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. | - |
| РП «Чистая вода» |  |  |
| Реконструкция водозаборы оз. Серебры на территории Карабашского городского округа | Контракт заключен в 27.12.2021 № 0169300040521000028, цена контракта167 990 070 рублей. Место нахождения объекта: г. Карабаш, Озерная 1В. Начало строительства 19.01.2022г. Осуществлена врезка в существующий водовод водоводов В1 и В9. Установлены емкости исходной и очищенной воды, пожарные емкости. На станции очистки установлена кран-балка. Установили ворота. Смонтировали 7 фильтров для станции очистки, систему вентиляции и 2 отстойника. Получено заключение проектной документации, прошедшей повторную экспертизу от 10.10.2023г. Установили крышные вентиляторы, Привезли блочно-модульную насосную станцию и комплектную трансформаторную подстанцию. Продолжается монтаж оборудования станции очистки воды. Выполняется монтаж электрооборудования. Техническая готовность объекта 48.9% | - |
|  | РП «Современная школа» |  |
| Карабашский городской округ. Эффективность использования муниципальным образованием субсидии оценивается Министерством образования на основе следующих целевых показателей: 1) Увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной материально- технической базе, от общего числа детей указанной категории; 2) Увеличение доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в коррекционных школах в условиях современной здоровье сберегающих образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей. | По данному мероприятию проведены аукционные процедуры, в следствие чего заключены контракты. |  |
| Карабашский городской округ. МКОУ «ОШИ» г.Карабаша. Поставка оргтехники | Контракт от 21.02.2024 г. № 10 Заказчик: МКОУ "Общеобразовательная школа-интернат г.Карабаша". Цена контракта: 145 899,00 рублей в том числе: ФБ –139 970,92 ОБ – 5 832,24 МБ - 95,84 Поставщик : Общество с ограниченной ответственностью «Соробан» Предмет контракта: Поставка оргтехники Дата заключения контракта : 21.02.2024 Дата завершения работ : 01.06.2024 Кассовое исполнение на 28.06.2024 : 145899,00 рублей |  |
| Карабашский городской округ. МКОУ «ОШИ» г.Карабаша. Поставка стендов | Контракт от 21.02.2024 г. № 11 Заказчик: МКОУ "Общеобразовательная школа-интернат г.Карабаша". Цена контракта: 449 545,00 рублей в том числе: ФБ – 431 279,36 ОБ - 17 970,33 МБ - 295,31 Поставщик : Общество с ограниченной ответственностью «Региональный системный интегратор» Предмет контракта: Поставка стендов Дата заключения контракта : 21.02.2024 Дата завершения работ : 01.06.2024 Кассовое исполнение на 28.06.2024 : 449545,00рублей. |  |
| Карабашский городской округ. МКОУ «ОШИ» г.Карабаша. Поставка многофункциональных устройств | Контракт от 04.03.2024 г. № 0369300192924000001 Заказчик: МКОУ "Общеобразовательная школа-интернат г.Карабаша". Цена контракта: 257 823, 26 руб. в том числе: ФБ – 247 347,55 ОБ – 10 306,35 МБ - 169,36 Поставщик : Общество с ограниченной ответственностью «Соробан» Предмет контракта: Поставка многофункциональных устройств Дата заключения контракта : 04.03.2024 Дата завершения работ : 01.06.2024 Кассовое исполнение на 28.06.2024 : 257823,26 рублей |  |
| Карабашский городской округ. МКОУ «ОШИ» г.Карабаша. Поставка экранов проекционных | Контракт от 04.03.2024 г. № 0369300192924000002 Заказчик: МКОУ "Общеобразовательная школа-интернат г.Карабаша". Цена контракта: 67 209, 22 руб. в том числе: ФБ – 64 478,41 ОБ -- 2 686,66 МБ -- 44,15 Поставщик : Общество с ограниченной ответственностью «Навигатор» Предмет контракта: Поставка экранов проекционных Дата заключения контракта : 04.03.2024 г. Дата завершения работ : 01.06.2024 г. Кассовое исполнение на 28.06.2024 : 67209,22рублей |  |
| Карабашский городской округ. МКОУ «ОШИ» г.Карабаша. Оснащение оборудованием учебной мастерской общеобразовательной школы | Контракт от 11.03.2024 г. № 0369300192924000003 Заказчик: МКОУ "Общеобразовательная школа-интернат г.Карабаша". Цена контракта: 491 138,68 руб. в том числе: ФБ – 471 183,03 ОБ – 19 633,02 МБ – 322,63 Поставщик : ИП Кузнецов Евгений Владимирович Предмет контракта: Оснащение оборудованием учебной мастерской Дата заключения контракта : 11.03.2024 Дата завершения работ : 01.06.2024 Кассовое исполнение на 28.06.2024 : 0 рублей |  |
| Карабашский городской округ. МКОУ «ОШИ» г.Карабаша. Оснащение оборудованием учебной мастерской общеобразовательной школы | Контракт от 21.02.2024 г. № 0369300192924000004 Заказчик: МКОУ "Общеобразовательная школа-интернат г.Карабаша". Цена контракта: 355 189,38 руб. в том числе: ФБ – 340 757,55 ОБ -- 14 198,51 МБ - 233,32 Поставщик : ИП Шахвердян Лиана Лерниковна Предмет контракта: : Оснащение оборудованием учебной мастерской Дата заключения контракта : 11.03.2024 Дата завершения работ : 01.06.2024 Кассовое исполнение на 28.06.2024 : 355189,38 рублей |  |
| Карабашский городской округ. МКОУ «ОШИ» г.Карабаша. Поставка оборудования для обучения трудовым процессам | Контракт от 13.03.2024 г. № 0369300192924000005 Заказчик: МКОУ "Общеобразовательная школа-интернат г.Карабаша". Цена контракта: 238 599,59 руб. в том числе: ФБ – 228 904,96 ОБ -- 9 537,89 МБ – 156,74 Поставщик : ИП Быстров Алексей Игоревич Предмет контракта: Поставка оборудования для обучения трудовым процессам Дата заключения контракта : 13.03.2024 Дата завершения работ : 01.06.2024 Кассовое исполнение на 28.06.2024 : 238599,59 рублей |  |
| Карабашский городской округ. МКОУ «ОШИ» г.Карабаша. Поставка персонального компьютера | Контракт от 11.03.2024 г. № 0369300192924000006 Заказчик: МКОУ "Общеобразовательная школа-интернат г.Карабаша". Цена контракта: 1 377 000,00 руб. в том числе: ФБ – 1 321 050,58 ОБ – 55 044,87 МБ - 904,55 Поставщик : Общество с ограниченной ответственностью «АРМТЕКС» Предмет контракта: Поставка персонального компьютера Дата заключения контракта : 11.03.2024 Дата завершения работ : 01.06.2024 Кассовое исполнение на 28.06.2024 : 0 рублей |  |
| Карабашский городской округ. МКОУ «ОШИ» г.Карабаша. Поставка микроскопов | Контракт от 13.03.2024 г. № 0369300192924000007 Заказчик: МКОУ "Общеобразовательная школа-интернат г.Карабаша". Цена контракта: 105 133,70 руб. в том числе: ФБ – 100 861,97 ОБ – 4 202,67 МБ – 69,06 Поставщик : ИП Терехов Яков Иванович Предмет контракта: Поставка микроскопов Дата заключения контракта : 13.03.2024 Дата завершения работ : 01.06.2024 Кассовое исполнение на 28.06.2024 : 105133,70 рублей |  |
| Карабашский городской округ. МКОУ «ОШИ» г.Карабаша. Поставка музыкального оборудования | Контракт от 12.03.2024 г. № 0369300192924000008 Заказчик: МКОУ "Общеобразовательная школа-интернат г.Карабаша". Цена контракта: 217 704,12 руб. в том числе: ФБ – 208 858,50 ОБ – 8 702,61 МБ - 143,01 Поставщик : ИП Епифанов Андрей Александрович Предмет контракта: Поставка музыкального оборудования Дата заключения контракта : 12.03.2024 Дата завершения работ : 01.06.2024 Кассовое исполнение на 28.06.2024 : 217704,12 рублей |  |
| Карабашский городской округ. МКОУ «ОШИ» г.Карабаша. Поставка проекторов,подключаемых к компьютеру | Контракт от 18.03.2024 г. № 0369300192924000009 Заказчик: МКОУ "Общеобразовательная школа-интернат г.Карабаша". Цена контракта: 583 920,60 руб. в том числе: ФБ – 560 195,10 ОБ – 23 341,92 МБ -- 383,58 Поставщик : ИП Лебедев Никита Алексеевич Предмет контракта: Поставка проекторов,подключаемых к компьютеру Дата заключения контракта : 18.03.2024 Дата завершения работ : 01.06.2024 Кассовое исполнение на 28.06.2024 : 0 рублей |  |
| Карабашский городской округ. МКОУ «ОШИ» г.Карабаша. Поставка мебели | Контракт от 15.03.2024 г. № 0369300192924000010 Заказчик: МКОУ "Общеобразовательная школа-интернат г.Карабаша". Цена контракта: 1 048 881,25 руб. в том числе: ФБ – 100 623,75 ОБ – 41 928,49 МБ – 689,01 Поставщик : Общество с ограниченной ответственностью « Офис-2000» Предмет контракта: Поставка мебели Дата заключения контракта : 15.03.2024 Дата завершения работ : 01.06.2024 Кассовое исполнение на 28.06.2024 : 1048881,25 рублей |  |
| РП «Социальная активность» (Мероприятия в области молодежной политики) |  |  |
| Мероприятия в области молодежной политики. | На 30.06.2024г. заключено – 0 (ноль) контрактов, исполнены и оплачены на сумму 0,00 руб. (ОБ). 0,00 руб. (МБ) – на приобретение призовой продукции под отчет.. |  |
| РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» |  |  |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях : увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет ,вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами ; участие в мероприятиях, организованных региональным центром патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард»; разработка и реализация комплекса мер, направленных на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащимся общеобразовательных организаций | По данному мероприятию ассигнования предусмотрены на фонд оплаты труда по должности Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в количестве 1 штатной единицы (СОШ № 1-0,5 ст.; СОШ № 2-0,25 ст.; СОШ № 4-0,25ст.) | - |

| РП «Финансовая поддержка семей при рождении ребенка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес граждан ,имеющих детей ,которым назначено пособие от общего числа обратившихся ,% 100 |  |  |  | Выплаты производятся всем заявителям в соответствии с административным регламентом по предоставлению услуги. По состоянию на 30 июня 2024 года 40 семей получили выплаты на общую сумму 265 840,00 руб., услуги банка составили 3 987,60 рублей. Итого до индексации в сумме 6 360,00 руб., выплату получили 21 семья на общую сумму 133 560,0 руб. После индексации выплату в сумме 6614,00руб. получило 19 семей на общую сумму 132280,00 руб. Выплаты производяться всем заявителям в соответствии с административным регламентом по предоставлению услуги. В размере по 6614,00руб. выплачено за июнь: на 1- го ребенка – двойная выплата – 1 семья , на 2-го ребенка - 1 семья, на 3-го ребенка – 2 семьи, на 4 - го ребенка - 0 семьям, на 5-го и более ребенка - 0 семьям. |  |  |  |  | - |
| « Центр Культурного Развития » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Центра Культурного развития по адресу: Россия, Челябинская область, город Карабаш, улица 23 годовщины Октября, 11 |  |  |  | Продолжается реализация проекта по строительству Центра культурного развития по адресу: г. Карабаш, ул. 23 годовщины Октября, 11 Муниципальный контракт от 12.05.2022 года № 0169300040522000005 Заказчик: Администрация Карабашского городского округа Стоимость контракта 252 245 827, 83 в том числе: ФБ – 125 307 900,00 ОБ – 123 978 827,83 МБ – 2 959 100,00 Подрядчик: ООО «Уральская Чернозёмная Компания» виды работ: Завершены работы по монтажу окон, отделочные работы оштукатуривания вентиляционной камеры, устройство наружных противопожарных окон. Завершаются работы по монтажу металлоконструкций, монтажу внутренних сетей водоснабжения и водоотведения (прессовочные работы), устройство наружных дверных проемов, устройство кровельных водосточных труб, монтаж внутренних сетей теплоснабжения, монтаж вентиляции. Проводится вертикальная планировка территории, электромонтажные работы, монтаж фасонных изделий (наличники), обшивка стен и перегородок гипсокартоном. Также ведутся работы по благоустройству прилегающей территории, монтаж слаботочных сетей, работы по устройству плитки из керамогранита, шпаклевочные и облицовочные работы (внутренняя отделка). Проектная организация ООО «КазРемПроект» проводит работу по корректировке проекта. Получена экспертная оценка главного инженера-проектировщика. Получено положительное заключение повторной государственной экспертизы ОГАУ «Госэкспертизы Челябинской области» от 26.01.2024 г. на предмет достоверности определения сметной стоимости строительства объекта. Планируется финансирование корректировки проектно-сметной документации. На объекте осуществляется строительный контроль организацией ООО «СМУ «СтройПром». Организацией ООО «ТЭЗИС» проведено обследование объекта – оценка соответствия строительных конструкций проектной документации, получен отчет, подрядчиком проведены мероприятия по устранению замечаний. Соглашением между Администрацией Карабашского городского округа и Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области предусмотрено финансирование на объекты культуры на 2024 год, в размере 51 293 500,00 (ОБ – 51 242 200,00, МБ – 51 300,00) рублей. На июль запланировано заключение дополнительных соглашений: в рамках увеличения цены контракта по Постановлению № 1315, а также по продлению сроков выполнения работ на объекте (в связи с согласованием нового дизайн-проекта). Планируемое завершение строительства и ввод в эксплуатацию – до 31.12.2024 г. Техническая готовность – 83 %. |  |  |  |  |  |
| «Благоустройство территорий рекреационного назначения» «Серебры-зеркало души» ( не в рамках НП ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Серебры - зеркало души. Развитие городской территории вокруг озера Серебры как инструмент поддержания здоровья жителей Карабаша. Место нахождения Объекта (место выполнения работы): общественно природная территория в северной части города Карабаш Челябинской области, в пределах земельных участков № 74:29:0000000:1964, 74:29:0000000:1965, 74:29:0101013:476, 74:29:0101013:3 ограниченных улицей Ключевая с южной стороны, с северной – береговой линией озера Серебры. |  |  |  | Продолжается реализация проекта «Серебры - зеркало души. Развитие городской территории вокруг озера Серебры как инструмент поддержания здоровья жителей Карабаша». Муниципальный контракт от 12.05.2023 года № 0169300040523000010 Заказчик: Администрация Карабашского городского округа Стоимость контракта - 147 450 512,12 (увеличение цены Распоряжение от 26.09.2023г. №785) в том числе: ФБ – 70 000 000,00 (грант) ОБ – 73 520 920,95 МБ – 3 929 591,17 Подрядчик: ООО «ПромСтрой» виды работ: Завершаются работы по обустройству городского пешеходного маршрута, природной зоны отдыха, экотропы и терренкура, входной зоны туристического центра. Ведутся работы по обустройству городской бухты на озере Серебры, «парящего пути» и по устройству лестницы на винтовых сваях. Установлен остановочный пункт. Завершены работы по обустройству площадки ТБО и автобусной остановки. Также завершены дополнительные работы по устройству посевного газона, бортового камня и покрытия из брусчатки для пешеходного движения. Начаты работ ы по обустройству Многофункционального центра. Производится согласование проектной документации на сооружение комплекса «Туристический центр» с организацией ООО «Проектная группа 8», осуществляющей авторский надзор на объекте, также заключен контракт с ООО «РАО.Эксперт», осуществляющим строительный контроль. На текущий момент готовиться дополнительное соглашение, предусматривающее проведение доп. Работ по Многофункцмональному центру. Соглашением межу Администрацией Карабашского городского округа и Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области предусмотрено финансирование на благоустройство мест отдыха на 2024 год, в размере 51 624 315,00 (ОБ – 49 043 100,00, МБ –2 581 215,00) рублей. 28.06.2024 заключено дополнительное соглашение о продлении сроков выполнения работ, а также дополнительных работ. Планируемое завершение благоустройства территории – до 01.09.2024г. Техническая готовность – 79 %. |  |  |  |  |  |