


КАРАБАШСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
[bookmark: OLE_LINK1]Краткая информация по состоянию на  30.06.2023 год 
ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ
Бюджет РП
	Наименование РП
	Ассигнования, руб.
	Фактическое исполнение
(кассовое исполнение),
руб.
	% исполнения

	
	Итого
	МБ
	ОБ
	ФБ
	Факт
	МБ
	ОБ
	ФБ
	Итого
	МБ
	ОБ
	ФБ

	1
	2=3+4+5
	3
	4
	5
	6=7+8+9
	7
	8
	9
	10=6/2х100
	11=7/3х100
	12=8/4х100
	13=9/5х100

	[bookmark: OLE_LINK3]«Жилье и городская среда»

	«Формирование комфортной городской среды»
(Благоустройство 1 дворовой и 1 общественной территории)
	4 011 900,0
	207 500,0
	186 800,0
	3 617 600,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	«Чистая вода»
(Реконструкция водозабора 
оз. Серебры 
на территории Карабашского городского округа)
	16 222 600,0
	1 155 500,0
	602 700,0
	14 464 400,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	«Формирование комфортной городской среды»
(Серебры – зеркало души. Развитие городской территории вокруг озера Серебры как инструмент поддержания здоровья жителей Карабаша)
	70 000 000,0
	0
	0
	70 000 000,0
	10 000 000,00
	0
	0
	10 000 000,00
	14,29
	0
	0
	14,29

	«Образование»

	«Современная школа»
(Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на базе МКОУ СОШ №1)
	220 800,0
	110 000,0
	110 800,0
	0
	220 800,0
	110 000,0
	110 800,0
	0
	100
	100
	100
	0

	[bookmark: _GoBack]«Социальная активность»
(Мероприятия в области молодежной политики)
	314 000,0
	100  000,0
	214 000,0
	0
	183 000,0
	75 000,0
	108 000,0
	0
	58,28
	75
	50,47
	0

	«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»
	587 400,0
	0
	23 496,21
	563 903,80
	310 800,00
	0
	12 432,12
	298 367,88
	52,91
	0
	52,91
	52,91

	«Культура»

	[bookmark: OLE_LINK2]«Культурная среда»
(Создание центров культурного развития в городах с числом жителей 
до 300 тысяч человек)

	85 531 300,0
	2 000 000,0
	3 341 300,0
	80 190 000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	«Цифровая экономика»

	Информационная безопасность (Обновление установленных средств криптографической защиты информации в органах социальной защиты населения муниципальных образований Челябинской области)
	615 100,0
	0
	615 100,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Цифровое государственное управление (Приобретение автоматизированного рабочего места с отечественной операционной системой и приобретение организационной техники для органов социальной защиты населения муниципальных образований Челябинской области)


	386 100,0
	0
	386 100,0
	0
	267 614,39
	0
	267 614,39
	0
	69,31
	0
	69,31
	0

	«Демография»

	«Финансовая поддержка семей, при рождении детей»
	610 800,0
	0
	610 800,0
	0
	253 100,40
	0
	253 100,40
	0
	41,44
	0
	41,44
	0


      
      Результаты РП:
	Ожидаемый результат на 2023 год*
	Текущий статус**
	Риски***

	РП «Формирование комфортной городской среды» 

	Благоустройство дворовой территории дома № 17/5 по ул. Металлургов Карабашского городского округа Челябинской области.
	1) Заключен муниципальный контракт № 0169300040522000018 от 05.12.2022г. на сумму 3 310 089,30 руб. (ФБ – 2 990 182,88 руб., ОБ – 154 402,4 руб.)
Подрядная организация ООО СК «Гарант».
Начало выполнения работ: 15.04.2023г.
Дата окончания: 01.08.2023г.

2) Заключен прямой договор № 9 от 29.03.2023г. на сумму 478 402,05 рублей. (ФБ – 432 166,47 руб., ОБ – 22 315,54 руб.).
Подрядная организации ООО СК "Гарант".
Начало выполнения работ: 15.04.2023г.
Дата окончания: 01.08.2023г.

На 30.06.2023г. работы не начаты.
	-

	Благоустройство общественной территории по ул. Декабристов Карабашского городского округа Челябинской области.
	Заключен прямой договор № 8 от 24.03.2023г. на сумму 223 361,0 руб. (ФБ – 201 774,08, ОБ - 10 418,89 руб.).
Подрядная организации ИП Менщикова Е.Н.
Начало выполнения  работ: 15.04.2023г.
Дата окончания: 01.08.2023г.

На 30.06.2023г. процент выполнения работ 97 %.
	-

	РП «Формирование комфортной городской среды» 
(Победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды)

	Серебры - зеркало души. Развитие городской территории вокруг озера Серебры как инструмент поддержания здоровья жителей Карабаша.
Место нахождения Объекта (место выполнения работы): общественно природная территория в северной части города Карабаш Челябинской области, в пределах земельных участков № 74:29:0000000:1964, 74:29:0000000:1965, 74:29:0101013:476, 74:29:0101013:3 ограниченных улицей Ключевая с южной стороны, с северной – береговой линей озера Серебры.
	Заключен муниципальный контракт  № 0169300040523000010 от 12.05.2023 г.  на общую сумму 128 663 973,70 руб. с ООО «ПромСтрой» на благоустройство городской территории «Серебры – зеркало души. Развитие городской территории вокруг озера Серебры как инструмент поддержания здоровья жителей Карабаша».
Срок выполнения работ: с 15.05.2023 года до 01.07.2024 года.
Дорожно-тропиночная сеть (выполнение 12%) .
Электрика: Выполняются земляные работы по прокладке кабеля 1039м (27,5%).
Процентное соотношение взято от общего объема каждого раздела.


	-

	РП «Чистая вода»

	Реконструкция водозабора оз. Серебры на территории Карабашского городского округа.
По адресу г. Карабаш, ул. Озерная, 1В.
	Контракт № 0169300040521000028 заключен 27.12.2021 года на сумму 167 990 070,0 руб.  Подрядная организации ООО «РиЕл-строй».
На объекте ведутся строительно-монтажные работы по строительству здания станции очистки воды. Засыпка грунтом водоводов В1 и В2.  Осуществлена врезка в существующий водовод. Установлены емкости исходной и очищенной воды,  пожарные емкости. На станции очистки установлена кран-балка. Установили ворота. Привезли 7 фильтров для станции очистки. Идет монтаж системы вентиляции. Осуществлена загрузка документов проектной документации на повторную экспертизу. 
Привезли и устанавливают крышные вентиляторы.
Сдача объекта 1 декабря 2023г.

Техническая готовность объекта 46,8 %.
	-

	РП «Современная школа» 

	Приобретение 5 (пяти) многофункциональных устройств (МФУ) для функционирования пункта проведения экзаменов (в муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1").
	Заключен муниципальный контракт № 05 - 23 от 01.02.2023г. На общую сумму 220 800,00 руб.
Контракт исполнен и оплачен на 100 %.
	-

	РП «Социальная активность»
(Мероприятия в области молодежной политики)


	Мероприятия в области молодежной политики
	На 30.06.2023г. заключено 10 (десять) контрактов, исполнены и оплачены на сумму 108 000,00 руб. (ОБ).
75 000,00 руб. (МБ) - на приобретение призовой продукции под отчёт.
	-


	РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию     с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях:
увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами;
участие в мероприятиях, организованных региональным центром патриотического воспитания детей и молодёжи «Авангард»;
разработка и реализация комплекса мер, направленных на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций.
	Увеличилась численность детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами – на 10%;
участие в мероприятиях, организованных региональным центром патриотического воспитания детей и молодёжи «Авангард» – 1 мероприятие (Спартакиада по военно-прикладным видам спорта). 
Разработка Дорожной карты развития системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций по муниципалитету (утверждена начальником МКУ «Управление образования КГО»).
По данному мероприятию ассигнования предусмотрены на фонд оплаты труда по должности Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в количестве 1 штатной единицы (СОШ № 1 - 0,5 ст.; СОШ № 2 - 0,25ст.; СОШ № 4 – 0,25ст.). 
За период январь - июнь 2023г. были произведены выплаты в сумме 310 800,00 рублей.
	-

	РП «Культурная среда»

	Строительство Центра Культурного развития по адресу: Россия, Челябинская область, город Карабаш, улица 23 годовщины Октября, 11.
	Контракт № 0169300040522000005 от 12.05.2022 года на сумму 252 245 827 руб. 83 копеек.
Подрядная организация  «Уральская Чернозёмная Компания» (ООО «УЧК»)
Срок завершения работ 23.12.2023г. 
Ввод объекта в эксплуатацию – 2024г. 
На объекте ведется монтаж металлоконструкций. 
Подрядчиком определена схема раскладки сендвичпанелей и заключён договор на их поставку.
Техническая готовность – 40 %. 
	-

	РП «Информационная безопасность»

	Обновление установленных средств криптографической защиты информации в органах социальной защиты населения муниципальных образований Челябинской области (Комплект обновления ПАК ViPNet Coordinator HW1000 4.x включая платформу (upgrade hw10009), сеть 604 и услуги по установке, настройке, активации технической поддержки продукции  ViPNet (ПАК ViPNet Coordinator  HW1000 4.x)).
	Проведение совместного аукциона – Центром закупок Челябинской области. 
Заключение контракта планируется 03 апреля 2023 года. 
Электронный аукцион признан несостоявшимся, по причине подачи одной заявки (ООО ЦИТ «ОЗОН»), эта заявка признана соответствующей. 
Контракт № 0869200000223001578 от 03.04.2023г. Сумма контракта составляет 615 050,00 руб. Экономии нет. 
Срок оказания услуг: с даты заключения Контракта и не позднее 31 августа 2023 года. 
	-

	РП «Цифровое государственное управление»

	Приобретение автоматизированного рабочего места с отечественной операционной системой и приобретение организационной техники для органов социальной защиты населения муниципальных образований Челябинской области: 
1) Приобретение 3 (трех) персональных компьютера – Моноблока;
2) Приобретение 2 (двух) многофункциональных устройства (МФУ).
	1) Победитель совместного электронного аукциона – ИП Сологубов К.А. 
Контракт № 0869200000223002512 заключен 24 апреля 2023г. на сумму 133 119,87 руб., экономия составляет 106 736,13 руб. 
Акт о приемке № 43 от 13 июня 2023 г. подписан 14 июня 2023г. Платёжное поручение № 9328 от 21 июня 2023 г.
Контракт исполнен и оплачен на 100%.

2) Победитель совместного аукциона – ООО «Микс». 
Контракт № 0869200000223003905 заключен 23 мая 2023г. на сумму 134 494,52 руб., экономия составляет – 675, 85 руб.
Акт о приемке № 48 от 20 июня 2023 г. подписан 22 июня 2023г. Платёжное поручение № 9707 от 27 июня 2023г.
Контракт исполнен и оплачен на 100%.
	-


	РП «Финансовая поддержка семей при рождении ребенка» 

	Выплаты производятся всем заявителям в соответствии с административным регламентом по предоставлению услуги.
	По состоянию на 30 июня 2023 года 40 семьей получили выплаты на общую сумму 249 360,00 руб., услуги банка составили 3 740,40 рублей.
	-







