



 КАРАБАШСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
[bookmark: OLE_LINK1]Краткая информация по состоянию на 01.07.2026 год 
ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ
Бюджет РП
	Наименование РП
	Ассигнования, руб.
	Фактическое исполнение
(кассовое исполнение),
руб.
	% исполнения

	
	Итого
	МБ
	ОБ
	ФБ
	Факт
	МБ
	ОБ
	ФБ
	Итого
	МБ
	ОБ
	ФБ

	1
	2=3+4+5
	3
	4
	5
	6=7+8+9
	7
	8
	9
	10=6/2х100
	11=7/3х100
	12=8/4х100
	13=9/5х100

	НП «Инфраструктура для жизни»

	«Формирование комфортной городской среды»
(Благоустройство  2 общественных территорий) Реализация программ формирования современной городской среды
	2 852 771,89
	45 644,35
	140 356,38
	2 666 771,16
	2 852 771,89

	45 644,35
	140 356,38
	2 666 771,16
	100
	100
	100
	100

	

	«Формирование комфортной городской среды»
(Благоустройство  
 общественной территории)
Медный подъем
	409 371,05
	



409 371,05
	0,00
	0,00
	66 371,05
	66 371,05
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	НП «Молодежь и дети»

	РП «Все лучшее детям» Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях
	366 914,52
	57 518,64
	309 395,88
	0,00
	366 914,52
	57 518,64
	309 395,88
	0,00
	100
	100
	100
	0

	РП «Педагоги и наставники» Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам деректоров по воспитанию и взаимодейсвию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций.
	405 778,76
	0,00
	0,00
	405 778,76
	170 715,20
	0
	0,00
	170 715,20
	26
	0
	0
	26

	РП «Педагоги и наставники» Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодейсвию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций.
	628 646,52
	0
	31 432,33
	597 214,19
	320 219,16
	0
	16 010,95
	304 208,21
	32
	0
	32
	32

	РП «Педагоги и наставники» Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций.
	14 758 300,00
	0
	0,00
	14 758 300,00
	7 326 111,76
	0
	0,00
	7 326 111,76
	31
	0
	0
	31

	Региональный проект
«Мы вместе» 
Воспитание гармонично  развитой личности.
	420 000,00
	50 000,00
	370 000,00
	0,00
	186 000
	22 142,86
	[bookmark: _GoBack]163 857,14
	0
	27
	27
	27
	0











Результаты РП:
	Ожидаемый результат на 2025 год
	Текущий статус
	Риски

	     РП «Формирование комфортной городской среды» 

	2 общественные территории
	На 01.07.2026 г. определены территории, подлежащие реализации в 2026 году:
По состоянию на 01.07.2026 г. работы на объектах Благоустройство пешеходной зоны у детского сада №10 согласно муниципальному контракту от 23.03.2026 г. № 0169300040526000006, (сумма закупки составляет – 1 202 000,00 руб.) и Благоустройство пешеходной дорожки вдоль д.11/2, ул. Металлургов в соответствии с муниципальным контрактом от 23.03.2026 г.  № 0169300040526000007, (сумма закупки составляет– 940 000,00 руб.) завершены. В соответствии с муниципальным контрактом от 23.03.2026 г.  № 0169300040526000007 стороны пришли к соглашению заключить доп. соглашение от 05.06.2026 г.  № 016930004052600000700010001. Причиной  изменения условий контракта послужило изменение объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, благоустройству территории, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а так же по контрактам, предусмотренным частями 16 и 16.1 статьи 34 Федерального закона без изменения сметной стоимости контракта.  По состоянию на 01.07.2026 г. оплата полностью перечислена подрядной организации.
	-

	«Медный подъем. Развитие общественной территории горы Гусиха» на территории Карабашского городского округа общественная природная территория расположена в северной части города Карабаш Челябинской области, в пределах земельного участка, согласно градостроительного плана 74:29:0102079

	Проект «Медный подъём. Развитие общественной территории горы Гусиха» в Карабаше стал победителем IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. 
Заключён контракт на разработку технической (проектной) и сметной документации на благоустройство объекта от 16.01.2025 года № 0169300040524000042.
Проектная организация: ООО «СПЕЦСТРОЙПРОЕКТ ВОСТОК».
Проектная документация на 1 этап подготовлена, получено заключение экспертизы № 17-4-2-1-2-0186-25.
Администрацией КГО принято решение разделить реализацию проекта на 2 этапа: 1 – на 2025 год, 2 – на 2026.
Заключен муниципальный контракт с ООО «Стратегия» № 0169300040525000020 от 19.05.2025 на выполнение работ по благоустройству. Стоимость контракта: 86 677 767,77 руб.
Текущие работы:
Выполнен этап благоустройства, включающий вертикальную планировку территории, демонтажные работы, устройство покрытий, установку бортового камня и дренажных труб, установлены малые архитектурные формы (лавочки, урны, спортивные тренажеры).  Выполнен этап наружного освещения, включающий земляные работы, монтаж опор освещения, прокладку кабеля в траншее. В настоящее время осуществляется заключение договора с ПАО «РосСети Урал» для подключения объекта к системе электроснабжения.
Проектной организацией подготовлена ПСД по 2 этапу благоустройства, получено положительное заключение экспертизы от 07.11.2025 № 74-2-1-2-0252-25, стоимость работ 2-ого этапа составит порядка 90 миллионов. Направлена заявка в Министерство ЖКХ на финансирование объекта в 2026 году.
Строительный контроль осуществляется организацией ООО «СпецАльпГруп». Авторский надзор и разработку информационных навигационных стендов, а также интерактивных элементов проекта проводит ООО «Проектная группа 8».
Срок выполнения работ (1 этап) – 28.11.2025, фактически работы завершены, производится приемка выполненных работ.
По состоянию на 01.07.2026 г. Областное финансирование отсутсвует.
Запланирован местный бюджет для софинансирования областного бюджета.

Техническая готовность 1 этапа – 100 %

	-

	


	
	РП «Все лучшее детям»
	

	Карабашский городской округ.
Эффективность использования муниципальным образованием субсидии оценивается Министерством образования
на основе следующих целевых показателей:
1. Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социальноориентированного развития Челябинской области.
2. Развитие в Челябинской области качества общего образования посредствам обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающихся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы переподготовки педагогических кадров.
Результаты использования субсидии:
- общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов.
Эффективность использования муниципальным образованием субсидии оценивается Министерством образования
на основе следующих целевых показателей:
1. Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социальноориентированного развития Челябинской области.
2. Развитие в Челябинской области качества общего образования посредствам обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающихся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы переподготовки педагогических кадров.
Результаты использования субсидии:
- доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций,в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене окнных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях;
- количество оутнных блоков , замененных в рамках спроведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях.
	По состоянию на 01.07.2026 г. 
По данному мероприятию проведены работы по заключению Соглашений в электронном бюджете. 
По данному мероприятию проведены аукционные процедуры. 
Было запланировано 708 820,0 рублей. 16.03.2026 г. заключен контракт на сумму 366 914,52 руб. В результате аукциона образовалась экономия в сумме 341 905,48 руб. 
Образовавшаяся экономия возвращена в бюджет в сумме 341 905,48 руб. в том числе:
ОБ 308 124,12 руб.
МБ 33 781,36 руб.
	-


























-


	РП «Педагоги и наставники»

	Обеспечены выплаты с денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно.
	 По данному мероприятию ассигнования предусмотрены на фонд оплаты труда по должности за выполнение функций классного руководителя в количестве 80 едениц (классов).
	-

	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций.
- увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально  ативную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами;
- участие в мероприятиях, организованных региоональным центром патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард»;
- разработка и реализация комплекса мер, направленных на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций.

	По данному мероприятию ассигнования предусмотрены на фонд оплаты труда  по должности Советник директора  по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными бъединениями в кол-ве 4 человек (СОШ 1- 2 человека.; СОШ 2  - 1 человек.; СОШ 4 – 1 человек).
	-

	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодейсвию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций.
- увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально  ативную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами;
- участие в мероприятиях, организованных региоональным центром патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард»;
- разработка и реализация комплекса мер, направленных на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций.

	По данному мероприятию ассигнования предусмотрены на фонд оплаты труда  по должности Советник директора  по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными бъединениями в кол-ве 1 штатной единицы (СОШ 1- 0,5 ст.; СОШ 2  - 0,25 ст.; СОШ 4 – 0,25 ст.).
	-

	                                РП «Мы вместе» (Мероприятия в области молодежной политики)
	

		Мероприятия в области молодежной политики 



	На 01.07.2026г. заключено  13 (тринадцать) договоров на сумму 420 000,00руб.
370 000,00 руб.(ОБ);
50 000,00 руб. (МБ)
Исполнено 5 контрактов, 5 мероприятий.
Договор № 256 от 06.05.2026 г. по мероприятию «Вахта памяти» на сумму 30 000 руб.
МБ 3 571,43 руб.
ОБ 26 428,57 руб.
Договор № 257 от 06.05.2026 г. по мероприятию «Муниципальный этап Зарница 2.0» на сумму 42 000 руб.
МБ 5000 руб.
ОБ 37 000 руб.
Договор № 258 от 06.05.2026 г. проведение творческого конкурса «1418 дней до Парада Победы» на сумму 42 000 руб.
МБ 5000 руб.
МБ 37 000 руб.



	-


	РП « Культурная среда »

	Строительство Центра Культурного развития по адресу: Россия, Челябинская область, город Карабаш, улица 23 годовщины Октября, 11
	Завершена реализация проекта по строительству Центра культурного развития по адресу: г. Карабаш, ул. 23 годовщины Октября, 11 (Муниципальный контракт от 12.05.2022 года № 0169300040522000005).
Заказчик: Администрация Карабашского городского округа, 
Подрядчик: ООО «Уральская Чернозёмная Компания».
Строительство объекта завершено. Подрядная организация покинула территорию объекта. Замечания ГСН устранены, подписанная исполнительная документация, а также изменения в части проекта (справки ГИПа) приняты в ГСН. 
В ходе итоговой проверки 14.07. выдано заключение о соответствии объекта строительства требованиям от 15.07.2025, утвержденное распоряжением ГУ ГСН Челябинской области от 15.07.2025 № 78. Объект введен в эксплуатацию, выдано разрешение от 17.07.2025. 22.07 состоялось торжественное открытие совместно с Министерством культуры Челябинской области.
Ключи от всех помещений переданы МКУК «ЦКС КГО».
Проектом, в соответствии с которым осуществляется строительство, предусмотрено размещение в здании Центра выставочного и концертного залов, малой и большой сцен, а также площадок для занятия различными видами творчества. В ходе реализации проекта, большая часть оборудования для указанных пространств была исключена, в связи с неактуальностью позиций или уходом поставщика/производителя с рынка Российской Федерации. В связи с  этим, совместно с МКУК «Централизованная клубная система Карабашского городского округа», направлено письмо в Министерство культуры Челябинской области и Губернатору с просьбой рассмотреть возможность выделения средств дотации бюджету Карабашского городского округа в размере 25 600 000,00 рублей на приобретение необходимого оборудования.
Финансирование одобрено. Мероприятия по закупке и оснащению объекта необходимым оборудованием осуществлены «Управлением культуры Карабашского городского округа» совместно с МКУК «Централизованная клубная система Карабашского городского округа». Заключены контракты на поставку первоочередного оборудования, объектов мебели и предметов интерьера, мягкого инвентаря, иных принадлежностей на сумму более 18 793 миллионов рублей. 

Строительство объекта завершено. Объект введен в эксплуатацию.

	-

	 «Благоустройство территорий рекреационного назначения»
«Серебры-зеркало души» ( не в рамках НП )

	Серебры - зеркало души. Развитие городской территории вокруг озера Серебры как инструмент поддержания здоровья жителей Карабаша.
Место нахождения Объекта (место выполнения работы): общественно природная территория в северной части города Карабаш Челябинской области, в пределах земельных участков № 74:29:0000000:1964, 74:29:0000000:1965, 74:29:0101013:476, 74:29:0101013:3 ограниченных улицей Ключевая с южной стороны, с северной – береговой линией озера Серебры.
	Завершена реализация проекта «Серебры - зеркало души. Развитие городской территории вокруг озера Серебры как инструмент поддержания здоровья жителей Карабаша» (Муниципальный контракт  от 12.05.2023 года № 0169300040523000010)
Заказчик: Администрация Карабашского городского округа,  Подрядчик: ООО «ПромСтрой»
Стоимость контракта – 155 148 662,44 руб. 
Соглашением межу Администрацией Карабашского городского округа и Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области предусмотрено финансирование на благоустройство мест отдыха на 2024 год, в размере 51 624 315,00 (ОБ – 49 043 100,00, МБ –2 581 215,00)  рублей.
Организация ООО «Проектная группа 8» осуществляет авторский надзор на объекте, также заключен контракт с ООО «РАО.Эксперт», осуществляющим строительный контроль.
Функциональные зонаы, предусмотренные контрактом, выполнены на 100%.
Правительством Челябинской области выделены средства в размере 5 360,30 тыс. руб. на восстановительные работы на территории благоустройства, возникшие из-за паводков в июле-августе 2025 года. Финансирование освоено, аварийно—восстановительные работы подрядчиком выполнены.
Также, заключено дополнительное соглашение на производство доп. работ – ограждение, освещение, отсыпка. Цена контракта составляет 155 148 662,44 рублей.
Благоустройство общественной  территории  завершено, готовность – 100%. 
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